# Geplande Planning:

## 2015-6-25 (donderdag):

* Analyse Document, 9:00 – 11:00
* Ontwerp Document, 11:30 – 14:30
* Acceptatie Test Plan Opstellen, 14:30 – 15:30
* Database create scripts, 15:30 – 16:30
* Voorbereiding Inlevermoment I, 16:30 – 17:00

## 2015-6-26 (vrijdag):

* Algoritme 09:00 – 10:00
* Inloggen 10:00 – 11:00
* Missies aanmaken / aanpassen / verwijderen 11:00-13:00
* Missie profielen maken 13:00 – 14:00
* Metingen / Incidenten aanmaken / aanpassen / verwijderen 14:00 – 15:30
* Acceptatie Test Plan Uitvoeren, 15:30, 16:30
* Reflectie, 16:30 – 16:45
* Voorbereiding Inlevermoment II, 16:45 – 17:00

# Gevolgde Planning:

## 2015-6-25 (donderdag):

* Analyse Document, 9:00 – 10:00
* Ontwerp Document, 10:00 – 12:25
* Database create scripts, 13:15 – 14:15
* Acceptatie Test Plan Opstellen, 14:15 – 14:45
* Inlog functie, 14:45 – 15:30
* Algoritme 15:30 – 16:30
* Voorbereiding Inlevermoment I, 16:30 – 17:00