# Geplande Planning:

## 2015-6-25 (donderdag):

* Analyse Document, 9:00 – 11:00
* Ontwerp Document, 11:30 – 14:30
* Acceptatie Test Plan Opstellen, 14:30 – 15:30
* Database create scripts, 15:30 – 16:30
* Voorbereiding Inlevermoment I, 16:30 – 17:00

## 2015-6-26 (vrijdag):

* Algoritme 09:00 – 10:00
* Inloggen 10:00 – 11:00
* Missies aanmaken / aanpassen / verwijderen 11:00-13:00
* Missie profielen maken 13:00 – 14:00
* Metingen / Incidenten aanmaken / aanpassen / verwijderen 14:00 – 15:30
* Acceptatie Test Plan Uitvoeren, 15:30, 16:30
* Reflectie, 16:30 – 16:45
* Voorbereiding Inlevermoment II, 16:45 – 17:00

# Gevolgde Planning:

## 2015-6-25 (donderdag):

* Analyse Document, 9:00 – 10:00
* Ontwerp Document, 10:00 – 12:25
* Database create scripts, 13:15 – 14:15
* Acceptatie Test Plan Opstellen, 14:15 – 14:45
* Inlog functie, 14:45 – 15:30
* Algoritme 15:30 – 16:30
* Voorbereiding Inlevermoment I, 16:30 – 17:00

## 2015-06-26 (vrijdag ):

* Database test data, 9:00 – 9:15
* Missies aanmaken, 9:15 – 11:00
* CrewMembers aan schepen toewijzen, 11:00 – 11:30
* CrewManager functies. 11:30-12:30
* MissionManager functies, 13:15 – 15:15
* Meting aanmaken 15:15 – 15:40
* ATP invullen, 15:40 – 16:10
* Documenten bijwerken, 16:10 – 16:35
* Reflectie, 16:35 – 16:50

# Verantwoording planning:

Tijdens de eerste dag van de live performance ben ik vooruit gaan lopen op mijn planning hierdoor heb ik op de eerste dag al mijn database kunnen opzetten en een aantal zaken al kunnen implenteren.

De tweede dag ben ik echter achter komen te lopen op de planning omdat er een aantal problemen waren met de database connectie en in een aantal van de database queries zaten een aantal kleine fouten waardoor het erg tijd rovend was om deze op te lossen. Dit betekende in de praktijk dat ik per functie niet heel lang bezig was maar omdat voor iedere must een aantal dingen nodig waren uit de database het soms lang kon duren om een functie te implenteren. Daardoor heb ik op de tweede dag niet zo veel kunnen doen als ik gewild zou hebben. Nu was de planning voor de tweede dag wel erg strak en hield hij niet veel rekening met grote tegenslagen.